# Российская Федерация

# Иркутская область

# Нижнеилимский район

# Дума Хребтовского городского поселения

# РЕШЕНИЕ

от 25.04.2014г. №76

Хребтовское городское поселение

«Утверждение мероприятий по

содержанию и благоустройству поселения»

Заслушав информацию специалиста администрации Хребтовского городского поселения по благоустройству Метляевой Е.Г. в соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Хребтовского муниципального образования, Дума Хребтовского городского поселения

РЕШИЛА:

- Утвердить план мероприятий по содержанию и благоустройству Хребтовского городского поселения (приложение).

- Данное решение опубликовать в СМИ « Вестник Хребтовского муниципального образования»

- Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по социальным вопросам.

Глава Хребтовского

городского поселения                                                               Н. Ф. Рыбалко

Приложение к решению

Думы Хребтовского

городского поселения

от 25.04.2014г. № 76

ПЛАН

мероприятий по содержанию и благоустройству Хребтовского городского поселения на 2014 год

| № п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка мусора на приусадебных участках, уборка дров и пиломатериала | Май 2014г. | Ответственные квартиросъёмщики |
| 2 | Очистка территорий, прилегающих к административным зданиям | Май – октябрь 2014г. | Руководители предприятий |
| 3 | Проведение общепоселковых субботников | Май, сентябрь 2014г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 4 | Выделение а/машины для вывоза мусора | По мере необходимости | Администрация Хребтовского городского поселения, руководители предприятий |
| 5 | Уборка мусора возле котельных муниципальных учреждений, складирование остатков дров | Май, июнь 2014г. | Руководители предприятий |
| 6 | Ремонт ограждений, тротуаров, покраска фасадов зданий, озеленение прилегающей территории учреждений, организаций, | Май – сентябрь 2014г. | Индивидуальные предприниматели, руководители предприятий |
| 7 | Благоустройство мест захоронения | Июнь, август 2014г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 8 | Уборка сгоревших и разобранных домов поселения | Май – октябрь 2014г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 9 | Расчистка свалки бульдозером | По мере необходимости | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 10 | Работа по соответствию полигона ТБО требуемым нормам | В течение года | Метляева Е.Г. |
| 11 | Отсыпка дорог поселения | Май-сентябрь 2014г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 12 | Ремонтные работы по восстановлению освещения в поселении | В течение всего года | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 13 | Ремонт тротуаров поселения | Июль - август 2014г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 14 | Работа Экологической бригады | Июнь – август 2014г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 15. | Облагораживание колодцев | Август | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 16 | Проведение конкурсов «Лучшая усадьба» и «Лучшая улица | Сентябрь 2014г. | Администрация Хребтовского городского поселения |

Глава Хребтовского

городского поселения                                                                                       Н.Ф. Рыбалко