Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский район

ХРЕБТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 28  от 12.05.2011г.

п. Хребтовая

«О проведении  месячника по санитарной

очистке и благоустройству на территории

Хребтовского городского поселения»

В целях санитарного благополучия, создания эстетического облика территории городских и сельских поселений Нижнеилимского района, в соответствии с распоряжением Первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 05.04.2011г. №20-рзп:

- Провести на территории Хребтовского городского поселения  в период с 05.05.2011г.   по 01.10.2011г.    месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий Хребтовского городского поселения.

- Утвердить план мероприятий  по санитарной очистке и благоустройству на территории Хребтовского городского поселения (Приложение№1).

- Объявить руководителям бюджетных организаций и индивидуальным предпринимателям решение о необходимости приведения прилегающих территорий в надлежащее санитарное состояние.

- Информирование о ходе работы по санитарной очистке и благоустройству на территории Хребтовского городского поселения опубликовывать в периодическом печатном издании «Вестник Хребтовского муниципального района»	.

5.     Настоящее распоряжение опубликовать  в СМИ « Вестник Хребтовского муниципального образования»

6.   Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Хребтовского

городского поселения                                                                Н.Ф. Рыбалко

Н.В.Галеева

64-272

Приложение №1 к распоряжению

администрации Хребтовского

городского поселения

№28   от 12.05.2011г.

ПЛАН

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству Хребтовского городского поселения на 2011 год

| № п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка состояния водозаборных сооружений | 29.04.2011г. | Е.Г. Метляева А.Б. Бикмурзин |
| 2 | Ознакомление всех жителей поселения с распоряжение главы Хребтовского городского поселения о проведении месячника чистоты | 30.04.2011г. | Администрация, Хребтовского городского поселения |
| 3 | Очистка мусора на приусадебных участках, уборка дров и пиломатериала | Май 2011г. | Ответственные квартиросъёмщики |
| 4 | Проверка состояния мест массового отдыха | 25.05.2011г. | Н.Ф. Рыбалко АВ.Б. Бикмурзин |
| 5 | Месячник по санитарной очистке территории поселения: - очистка придомовых территорий; - очистка территорий, прилегающих к зданиям учреждений и организаций | С 02.05. по 31.02.2011г. | - домовладельцы; - руководители предприятий |
| 6 | Проведение общепоселковых субботников | Май, сентябрь 2011г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 7 | Выделение а/машины для вывоза мусора | По мере необходимости | Администрация Хребтовского городского поселения, руководители предприятий |
| 8 | Уборка мусора возле котельных муниципальных учреждений, складирование остатков дров | Май, июнь 2011г. | Руководители предприятий |
| 9 | Ремонт ограждений, тротуаров, покраска фасадов зданий, озеленение прилегающей территории учреждений, организаций, | В течение всего времени | Индивидуальные предприниматели, руководители предприятий |
| 10 | Благоустройство мест захоронения | Июль 2011г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 11 | Расчистка свалки бульдозером | По мере необходимости | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 12 | Работа по соответствию полигона ТБО требуемым нормам | В течение всего времени | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 13 | Ремонтные работы на водонапорной башне ИЛПХ, ремонт летнего водопровода | Май – август 2011г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 14 | Ремонтные работы по восстановлению освещения в поселении | В течение всего времени | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 15 | Облагораживание зоны отдыха (пруд ОЛПХ) | Июль 2011г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 14 | Проведение конкурсов «Лучшая усадьба» и «Лучшая улица» | С мая по октябрь 2011г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 16 | Обновление аншлагов улиц | Июль 2011г. | Е.Г. Метляева |
| 17 | Облагораживание спортивной площадки | Апрель – май 2011г. | Администрация Хребтовского городского поселения |
| 18 | Проведение дней защиты от экологической опасности в 2011г. | С 01.03. по 30.09.2011г. | Администрация Хребтовского городского поселения; руководители |
| 19 | Освещение плана выполнения мероприятий в СМИ | В течение всего периода | Н.В. Галеева |

Глава Хребтовского

городского поселения                                                                                       Н.Ф. Рыбалко