Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский район

ХРЕБТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.03.2012г. № 36

п. Хребтовая

«Об утверждении долгосрочной целевой

программы "Развитие автомобильных дорог

общего  пользования местного значения,

ремонт дворовых территорий  многоквартирных

домов и проездов к ним

МО «Хребтовское городское поселение»

на 2012 - 2015 годы"

Согласно Закону Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области»,  в соответствии  с постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-ПП «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации»  и  руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Хребтовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить  долгосрочную целевую Программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним МО «Хребтовское городское поселение» на 2012 - 2015 годы». Приложение №1

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете  в СМИ «Вестник Хребтовского муниципального образования».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хребтовского

городского поселения                                                                 Н.Ф. Рыбалко

Рассылка: в дело-2, прокуратура, отдел ЖКХ, Т и С

Е.Г. Метляева

8(39566)64-254

# Утверждена Постановлением

# администрации Хребтовского

# городского поселения

# № 36 от 26.03.2012г.

# ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним МО «Хребтовское городское поселение»

# на 2012 - 2015 годы"

# п. Хребтовая

# 2012г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы……………………………………………………………………….3

Технико-экономическое обоснование Программы……………………….……………..5

Цели и задачи Программы, сроки её реализации……………………………………......6

Механизм реализации программы………………………………………………………..6

Источники финансирования………………………………………………………………7

Перечень основных мероприятий по реализации Программы……………….………....7

Ожидаемые результаты реализации Программы……………………………………....11

Организация управления и контроля за исполнением мероприятий Программы……12

# Паспорт долгосрочной целевой программы
"Развитие автомобильных дорог общего местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним МО «Хребтовское городское поселение» на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа)

| Наименование характеристик Программы | Содержание характеристик Программы |
| --- | --- |
| Наименование Программы | "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним МО «Хребтовское городское поселение» на 2012 - 2015 годы" |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | 1. Федеральный закон от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 2. Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 3. Постановление Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 г. N 265-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы"; 4. Устав МО «Хребтовское городское поселение». |
| Основные разработчики Программы | Администрация Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района |
| Исполнители Программы | Администрация Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района |
| Цель Программ | 1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и развитие автомобильных дорог. 2. Выполнение работ по ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с заменой дорожного покрытия. |
| Основные задачи Программы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог с твёрдым покрытием, соответствующих нормативным требованиям; 3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 4. Выполнение ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2012 года по 2015 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования 24801,1 тыс. руб. в том числе: средства областного бюджета (субсидии) –1172,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 248,08. руб. иные средства - 23381,02 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2012 год – 1183,79 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (субсидии) –1172,0 тыс. руб., в т.ч.: - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – 834,0 тыс. руб.; - ремонт дорог общего пользования местного значения – 338,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 11,79 тыс. руб., в т.ч.: - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – 8,34 тыс. руб.; - ремонт дорог общего пользования местного значения – 3,45тыс. руб. 2013 год – 7785,32 тыс. руб. 2014 год – 12788,8 тыс. руб. 2015 год - 3043,19 тыс. руб. Финансирование Программы предусматривается за счет средств областного бюджета (субсидии), и районного бюджетов, бюджета МО «Хребтовское городское поселение». Объем финансирования корректируется и уточняется ежегодно при формировании бюджета Хребтовского городского поселения на очередной финансовый год путем внесений изменений в Программу |
| Исполнитель программы | Администрация Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: 1. повысить уровень благоустройства территории Хребтовского городского поселения за счёт приведения технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям; 2. довести транспортно - эксплуатационные показатели улично-дорожной сети Хребтовского городского поселения до нормативных требований. |
|  | Текущее управление за реализацией Программы осуществляет Администрация Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района |

- Технико-экономическое обоснование Программы

Необходимость разработки муниципальной целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним МО «Хребтовское городское поселение» на 2012 - 2015 годы" (далее Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети и дворовых территорий Хребтовского городского поселения  при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально - экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

В результате недостаточного финансирования работ по ремонту улично-дорожной сети и дворовых территорий населенных пунктов их транспортно - эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Таким образом, основной целью Программы является развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним Хребтовского городского поселения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района,

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района,

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Тактическая задача – обеспечение комфортного проживания граждан на территории поселения, устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Хребтовского городского поселения (далее - местные дороги) составляет 13,3 км., из них: автомобильные дороги с асфальтовым покрытием - 8,975 км., автомобильные дороги с грунтовым и щебёночным покрытием – 4,325 км.

Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. Это выражено в наличии большого числа ям, колдобин, вздутий и ухабов  дорожного полотна, отсутствии кюветов и водосточных сооружений. Из-за обильных осадков и промерзания грунта происходит нарушение гравийных и асфальтовых покрытий. Этому также способствует и заболоченность территории поселения. Ремонтные работы проводятся в виде ямочного ремонта дорожного полотна, что явно недостаточно, ввиду большого процента изношенности дорожного покрытия.

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития.  Способствует этому и рост парка автотранспортных средств, интенсивность движения, увеличение доли большегрузных автомобилей.

Для дальнейшей эксплуатации  дорог и комфортной среды обитания населения поселка, а также улучшения внешнего облика поселения в целом требуется капитальный ремонт дорог, как с усовершенствованным покрытием,  так и с гравийным.

2. Цели и задачи Программы, сроки её реализации.

Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного ремонта улично-дорожной и транспортной инфраструктуры муниципального образования «Хребтовское  городское поселение», а также на:

1) повышение уровня жизни населения за счет восстановления улично-дорожной и транспортной инфраструктуры, соответствующей потребностям населения в экономики;

2) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно - транспортных происшествий и потерь от них;

3) сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

4) снижение отрицательного воздействия транспортно - дорожного комплекса на окружающую среду.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития муниципального образования.

Реализацию Программы намечено осуществить в период с 2012 по 2015 годы.

3. Механизм реализации программы

Заказчиком Программы является МО «Хребтовское городское поселение».

Механизмами реализации Программы являются инвестиционные программы Правительства Иркутской области, комплексная программа социально-экономического развития Хребтовского городского поселения.

Условия реализации мероприятий Программы организуются путем размещения муниципальных заказов на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством, заключения в установленном законом порядке муниципальных контрактов и осуществления контроля над их исполнением, в целях реализации Программы.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются дорожные службы.

4. Источники финансирования Программы

Основными источниками финансирования являются:

  - Федеральный бюджет;

  - Областной бюджет;

  - Районный бюджет;

  - Бюджет поселения

Объем финансирования корректируется и уточняется ежегодно при формировании бюджета Хребтовского городского поселения на очередной финансовый год путем внесений изменений в Программу.

Требуемый объем денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы за счет всех источников финансирования на период до 2015 года составляет 24801,1 тыс. руб.  Объёмы требуемых денежных средств финансирования Программы представлены в плане мероприятий по реализации программы.

5. Перечень основных мероприятий по реализации Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района предусмотрен в следующих объемах:

| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района. |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объём выполняемых работ, м² | Объём финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | всего потребность | в том числе за счёт средств |
|  |  |  |  |  | бюджета Иркутской области | иных средств | бюджета муниципального образования «Хребтовское городское поселение» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проезд к дворовым территориям по ул. Горького | 2012 год | 1520 | 423,96 | 420,0 |  | 4,2 |
| 2 | Проезд к дворовым территориям по ул. Таёжная (д. № 1 -12) | 2012 год | 1500 | 418,38 | 414,0 |  | 4,14 |
|  | ИТОГО |  | 3020 | 842,34 | 834,0 |  | 8,34 |
| 3 | Проезд к дворовым территориям по ул. Вокзальная (д. № 5) | 2015 год | 100 | 20,06 |  | 19,86 | 0,2 |
| 4 | Проезд к дворовым территориям по ул. Северная (д. № 1а) | 2015 год | 1200 | 240,72 |  | 238,31 | 2,41 |
| 5 | Проезд к дворовым территориям по ул. Трактовая (д. № 49-53б) | 2015год | 2400 | 481,44 |  | 476,63 | 4,81 |
|  | ИТОГО |  | 3700 | 742,22 |  | 734,8 | 7,42 |
|  | ИТОГО по годам | 2012 год | 3020 | 842,34 | 834,0 |  | 8,34 |
|  |  | 2015 год | 3700 | 742,22 |  | 734,8 | 7,42 |
|  | ВСЕГО 2012-2015 |  | 6720 | 1584,56 | 834,0 | 734,8 | 15,76 |

Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Хребтовское  городское поселение» предусмотрен в следующих объемах:

| Ремонт автомобильных дорог общего пользования Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объём выполняемых работ, м² | Объём финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | всего | в том числе за счёт средств |
|  |  |  |  |  | бюджета Иркутской области | иных средств | бюджета муниципального образования «Хребтовское городское поселение» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Гагарина (от пересечения с автомобильной дорогой по ул. Трактовая до д. № 16 по ул. Гагарина) | 2012 год | 130 | 193,0 | 191,0 |  | 2,0 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Кирова (д. № 1- 33) | 2012 год | 100 | 148,45 | 147,0 |  | 1,45 |
| ИТОГО | 230 | 341,45 | 338,0 |  | 3,45 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Вокзальная (от д. .№ 2 до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Лесная д. № 11) | 2013год | 2400 | 3562,3 |  | 3526,68 | 35,62 |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. 8 марта | 2013 год | 120 | 178,12 |  | 176,34 | 1,78 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Горького | 2013 год | 250 | 371,2 |  | 367,4 | 3,8 |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Ленина | 2013 год | 200 | 297,0 |  | 294,0 | 3,0 |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Мира | 2013 год | 175 | 259,7 |  | 257,1 | 2,6 |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Рабочая | 2013 год | 2100 | 3117,0 |  | 3085,83 | 31,17 |
|  | ИТОГО |  | 5245 | 7785,32 |  | 7707,35 | 77,97 |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Оренбургская | 2014 год | 165 | 244,91 |  | 242,46 | 2,45 |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Радищева | 2014 год | 2600 | 3860,0 |  | 3821,4 | 38,6 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул. Южная | 2014 год | 1200 | 1781,16 |  | 1763,35 | 17,81 |
| 12 | Автомобильная дорога по ул. Ключевая (д. № 9 - 17) | 2014 год | 2400 | 3563,0 |  | 3527,4 | 35,6 |
| 13 | Автомобильная дорога по ул. Победы (д. .№ 1-9) | 2014 год | 150 | 222,7 |  | 220,5 | 2,2 |
| 14 | Автомобильная дорога по ул. Трактовая (д. № 1а-46) | 2014 год | 2100 | 3117,03 |  | 3085,85 | 31,18 |
|  | ИТОГО |  | 8615 | 12788,8 |  | 12660,96 | 127,84 |
| 15 | Автомобильная дорога по ул. Калинина | 2015 год | 100 | 148,43 |  | 146,95 | 1,48 |
| 16 | Автомобильная дорога по ул. Космонавтов | 2015 год | 115 | 170,69 |  | 168,98 | 1,71 |
| 17 | Автомобильная дорога по ул. Островского | 2015 год | 135 | 200,38 |  | 198,38 | 2,0 |
| 18 | Автомобильная дорога по ул. Октябрьская | 2015 год | 125 | 185,54 |  | 183,68 | 1,86 |
| 19 | Автомобильная дорога по ул. Чкалова | 2015 год | 175 | 259,75 |  | 257,15 | 2,6 |
| 20 | Автомобильная дорога по ул. Илимская | 2015 год | 250 | 371,08 |  | 367,37 | 3,71 |
| 21 | Автомобильная дорога по ул. Лесорубов (д. № 1-9) | 2015 год | 450 | 668,1 |  | 661,4 | 6,7 |
| 22 | Автомобильная дорога по ул. Кирова (д. № З6-41) | 2015 год | 200 | 297,0 |  | 294,0 | 3,0 |
|  | ИТОГО |  | 1550 | 2300,97 |  | 2277,91 | 23,06 |
|  | ИТОГО по годам | 2012 год | 230 | 341,45 | 338,0 |  | 3,45 |
|  |  | 2013 год | 5245 | 7785,32 |  | 7707,35 | 77,97 |
|  |  | 2014 год | 8615 | 12788,8 |  | 12660,96 | 127,84 |
|  |  | 2015 год | 1550 | 2300,97 |  | 2277,91 | 23,06 |
|  | ВСЕГО 2012-2015 |  | 15640 | 23216,54 | 338,0 | 22646,22 | 232,32 |

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района.

В ходе реализации основных мероприятий Программы ожидаются следующие результаты:

1.    Увеличение пропускной способности автомобильных дорог;

2.    Снижение износа дорожного полотна;

3.    Экономия на содержании и обслуживании дорог общего  пользования местного значения;

4.    Протяженность отремонтированных дорог общего пользования составит 13,3 км..

Создание в муниципальном образовании «Хребтовское городское поселение». необходимой дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить социально - экономические задачи:

- повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, и инвестиционную привлекательность.

Также выполнение указанных мероприятий благоприятно скажется на внешнем облике поселения.

7. Организация управления и контроля

за исполнением мероприятий Программы

Общее управление Программой,  осуществляет администрация Хребтовского городского поселения, которая осуществляет руководство ходом разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых документов.

Администрация Хребтовского городского поселения Нижнеилимского района:

- ежегодно формирует план практических мероприятий реализации Программы по достижению значений целевых показателей;

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации мероприятий Программы;

- организует проведение мониторинга хода реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования «Хребтовское городское поселение».

Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий. Мероприятия реализуются:

- администрацией Хребтовского городского поселения;

- организациями, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в Программу  для реализации  мероприятий программно-целевым методом.

Информация о ходе реализации Программы подлежит опубликованию в СМИ «Вестник Хребтовского муниципального образования».